| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /2026/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

Dự Thảo

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số     /TTr-SXD ngày     /    /2026 (kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số);

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026; thay thế Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Các PCVP UBND tỉnh; - Cổng TT điện tử Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu: VT, XD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Báu Hà |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (tại khoản 6 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026).

2. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quyết định đầu tư (tại điểm b khoản 4 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026).

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa (tại khoản 15 Điều 55 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026).

4. Phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình tránh nhiệm quản lý nhà nước về an toàn công trình trên địa bàn (tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026).

5. Phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng (tại điểm a khoản 6 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026).

6. Phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình (tại điểm a khoản 9 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026).

7. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn (tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026).

8. Phân cấp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định này (tại khoản 5 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh đồng thời là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp xã đồng thời là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư: Đối với phường là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; đối với xã là Phòng Kinh tế.

Chương II

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 4. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, cụ thể như sau:

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 5 Điều 32, điểm đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; trừ các dự án, công trình được quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Quy định này.

2. Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Điều 5. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường, cụ thể như sau:

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 5 Điều 32, điểm đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; trừ các dự án, công trình được quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Quy định này.

2. Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Điều 6. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của Sở Công Thương

Sở Công Thương thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định quy định tại Điều 4 Quy định này, cụ thể như sau:

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 5 Điều 32, điểm đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; trừ các dự án, công trình được quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Quy định này.

2. Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Điều 7. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

Điều 8. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp xã

1. Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 3 Điều 31, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn.

2. Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn.

3. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư được đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung liên quan.

Điều 9. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư theo khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Quy định này, tiếp nhận hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình để chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

b) Nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 6 Điều 31, Điều 38 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

c) Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

d) Cơ quan chủ trị thẩm định tổng hợp, trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

e) Việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

2. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư

a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư theo khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 6 Quy định này, tiếp nhận hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình để chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trình tự thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

b) Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

c) Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

d) Cơ quan chủ trị thẩm định tổng hợp, trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

e) Việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

Điều 10. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư theo khoản 1 Điều 8 Quy định này, tiếp nhận hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình để chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

b) Nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 6 Điều 31, Điều 38 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

c) Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

d) Cơ quan chủ trị thẩm định tổng hợp, trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

e) Việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

2. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư theo khoản 2 Điều 8 Quy định này, tiếp nhận hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình để chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trình tự thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

b) Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

c) Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

d) Cơ quan chủ trị thẩm định tổng hợp, trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; việc phê duyệt;

e) Việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP;

Điều 11: Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa

1. Khu vực đất trồng lúa được phép xây dựng công trình phải tập trung, có diện tích tối thiểu từ 50 ha theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP.

2. Công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Chỉ được xây dựng 01 tầng, không được xây dựng tầng hầm; không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, công trình đê điều, giao thông nội đồng, diện tích đất trồng lúa liền kề;

b) Diện tích công trình không vượt quá 0,1% diện tích khu vực đất trồng lúa và tối đa là 500 m2 trên một khu vực đất trồng lúa được phép xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân;

c) Vị trí công trình: được xây dựng tại 01 (một) hoặc nhiều vị trí khác nhau trong khu vực đất trồng lúa nhưng không vượt quá tổng diện tích xây dựng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Mục đích sử dụng của công trình: phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản; kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp;

3. UBND cấp xã chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa đối với công trình thuộc địa giới hành chính mình do mình quản lý, đảm bảo các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. UBND tỉnh chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa đối với công trình nằm trên địa bàn của 02 (hai) đơn vị hành chính cấp xã trở lên, đảm bảo các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Chương III

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 12. Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh và Bộ Xây dựng; trực tiếp quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này;

2. Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng đối với hạng mục công trình, công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh; chủ trì xử lý đối với hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các hạng mục công trình, trừ các công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy định này;

3. Xem xét và cho ý kiến về thời hạn sử dụng của công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tình theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ các công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy định này;

4. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ sự cố quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và sự cố theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy định này;

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 15, khoản 5 Điều 16 Quy định này;

6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đối với UBND cấp xã; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 13. Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này;

2. Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng đối với hạng mục công trình, công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh; chủ trì xử lý đối với hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các hạng mục công trình, trừ các công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy định này;

3. Xem xét và cho ý kiến về thời hạn sử dụng của công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tình theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ các công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy định này;

4. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ sự cố quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và sự cố theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy định này;

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 15, khoản 5 Điều 16 Quy định này;

6. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng của Sở Công Thương

Sở Công Thương trực tiếp quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình do Sở Xây dựng quản lý theo quy định tại Điều 12 Quy định này, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này;

2. Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng đối với hạng mục công trình, công trình cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh; chủ trì xử lý đối với hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các hạng mục công trình, trừ các công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy định này;

3. Xem xét và cho ý kiến về thời hạn sử dụng của công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tình theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ các công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy định này;

4. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng chuyên ngành cấp II trở lên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ sự cố quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và sự cố theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy định này;

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 15, khoản 5 Điều 16 Quy định này;

6. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trực tiếp quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

2. Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng đối với hạng mục công trình, công trình trên địa bàn được giao quản lý; chủ trì xử lý đối với hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

3. Xem xét và cho ý kiến về thời hạn sử dụng của công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

4. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ sự cố quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

6. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình trên địa bàn được giao quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng của UBND cấp xã

UBND cấp xã trực tiếp quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư, dự án cấp III trở xuống trên địa bàn cấp xã, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình trên địa bàn cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy định này;

2. Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng đối với hạng mục công trình, công trình trên địa bàn cấp xã; chủ trì xử lý đối với hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; trừ các hạng mục công trình, trừ các công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy định này;

3. Xem xét và cho ý kiến về thời hạn sử dụng của công trình trên địa bàn cấp xã theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ các công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy định này;

4. Chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp III trở xuống trên địa bàn cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, trừ sự cố quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 49 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và sự cố theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy định này;

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn cấp xã tại điểm c khoản 1 Điều 26, điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

6. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Xử lý chuyển tiếp

Các nội dung chuyển tiếp về công tác thẩm định dự án thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 15 Điều 76 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai và tham mưu công bố thủ tục hành chính về quy trình công tác thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu theo chuyên ngành quản lý theo đúng quy định hiện hành.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ theo Quý về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng trong 05 ngày đầu tiên của Quý tiếp theo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

3. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.